# 项目《天眼（Sky EYE）》草案
## 1. 相应准备
技术选型：
Git
Python version 3.10.6
Tornado version 6.2
PyQt5 version 5.15.9
数据库待定，预设是mongodb
通信协议待定
tips： 开发环境可以用VS Code，参考插件可以是autoDocstring、Bracket Pair Color DW、Git Graph、Github Copilot、PyLance、LiveCode for python、Python Indent等。

故事背景来源：起点中文网山有十四著《青天有眼》

## 2. 项目框架
MUD_GAME
|-- Server
|-- config 配置文件夹，暂时没啥用
|-- controllers 服务端world state维护对象，如actor等
|-- routes 路由，网络配置
|-- tests 测试集，暂时没啥用
|-- utils 工具集
|-- scripts 脚本
|-- mud_server_app.py
|-- Client
|-- core 核心代码
|-- editor 编辑器
|-- mainwindow 主窗口
|-- api 基类集，存放plugin、widget的基类
|-- plugins
|-- widgets
|-- plugins 插件集，继承api
|-- utils 工具集
|-- routes 路由，网络配置
|-- resources 文本、图片、音频资源
|-- scripts 脚本
|-- mud_client_app.py
|-- Docs 开发日志、策划草案等存放
|-- README.md

tips：
1. 有些文件夹暂时是空的，所以git上面没有，git只能保存有东西的路径。
2. utils 工具集主要存放一些在该端可以共用的东西，即比如在服务端中某些全局变量，就可以放在utils中。

## 3. 开发进程
预期2023/09/23推出v1.0
具体时间安排：
2023.05之前，尽可能完成基础框架搭建与数据库、通信协议选定，包括网络通信、插件开发、tick机制、日志监控、热更新配置等。
2023.09之前，完成游戏内容填充，于此同时可以选择推进一定的免费宣传。
2023.09之后，进行服务器压力测试等测试内容，并且完善通信安全设计与编码，进行最后的整体debug。

tips：
1. 开发某一模块时，就应该完成该模块的单元测试，至少保证模块可用，再接入主项目中，再次调试且保证接入可用。
2. 注意线程、协程资源分配，目前PYQT的QApplication必须执行在主进程、主线程，所以tornado客户端是以线程形式调用；
3. 游戏内容将依据《青天有眼》的大纲、世界背景进行设计，主要分为任务系统（剧情任务、活动任务等）、战斗系统、技能树、物品系统、合成系统（装备、消耗品制作）等。但不是很急。
4. 开发分支规范：vX.X分支将作为合并分支，自己的提交内容另外新建一个固定的分支如test_hjk或者以模块名命名如journal，审核、调试无误后，再合并到当前版本分支当中。
5. 开发内容应该实时记录在development journal.md文件中，以便将来复盘。
## 4. 注释规范
以 connect_server_app.py 部分为例

1. 每份代码文件头都应该注释该代码文件的具体功能；
2. 类、函数都应采取如图模板进行注释；
3. 考虑到项目后期可能会将早前版本开源，所以最好是用英文进行简单注释；
4. import规范：以mud_client_app.py为例
优先import代码文件，即项目中的代码文件；然后import 第三方多模块，如PyQt5、Tornado等；最后import 系统库及一些琐碎的第三方库，如sys、logging等；
5. 注意空格行，注释头与import间隔2行、import与类间隔2行、类与类间隔2行、函数与函数应该空格1行、类与主程应该空格2行；